Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 15.09.2023 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * Ho fatto il class diagram * Ho fatto il diagramma di flusso (almeno in parte) * Ho iniziato l’implentazione con l’aggiunta nella matrice le parole hard-coded |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Inserire il dizionario, forse ho quasi trovato soluzione, per ora ho commentato il tutto e fatto hard-coded. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Stampare matrice e fare altre direzioni delle parole |