DOCUMENTAZIONE PAROLE CROCIATE

# Indice

Sommario

1	Indice	2

2	Introduzione	3

2.1	Informazioni sul progetto	3

2.2	Abstract	3

2.3	Scopo	4

3	Analisi	5

3.1	Analisi del dominio	5

3.2	Analisi e specifica dei requisiti	5

3.3	Use case	9

3.4	Pianificazione	9

3.5	Analisi dei mezzi	11

3.5.1	Software	11

3.5.2	Hardware	11

4	Progettazione	11

4.1	Design dell’architettura del sistema	11

4.2	Design dei dati e database	11

4.3	Design delle interfacce	14

4.4	Design procedurale	14

5	Implementazione	15

6	Test	15

6.1	Protocollo di test	15

6.2	Risultati test	17

6.3	Mancanze/limitazioni conosciute	17

7	Consuntivo	17

8	Conclusioni	19

8.1	Sviluppi futuri	19

8.2	Considerazioni personali	19

9	Bibliografia	20

9.1	Bibliografia per articoli di riviste:	20

9.2	Bibliografia per libri	20

9.3	Sitografia	20

10	Glossario	21

11	Indice delle figure	21

12	Allegati	21

# Introduzione

## Informazioni sul progetto

Il progetto consiste nel generare una “tabella” di lettere al cui interno ci sono delle parole da trovare.

Le parole da cercare sono fornite sotto la tabella sotto forma di elenco.

Se vengono trovate dall’utente, le parole vengono rimosse dall’elenco e marchiate in verde nella tabella.

Persone coinvolte nel progetto:

- Riccardo Deiuri  principale programmatore e realizzatore del progetto

- Geo Petrini  Project Manager e aiutante

Scuola Arti & Mestieri Trevano, sezione informatica, Laboratorio progetti

Data di inizio progetto: 01.09.2023

Data di consegna: 01.12.2023

## Abstract

È una breve e accurata rappresentazione dei contenuti di un documento, senza notazioni critiche o valutazioni. Lo scopo di un abstract efficace dovrebbe essere quello di far conoscere all’utente il contenuto di base di un documento e metterlo nella condizione di decidere se risponde ai suoi interessi e se è opportuno il ricorso al documento originale.

Può contenere alcuni o tutti gli elementi seguenti:

- Background/Situazione iniziale

- Descrizione del problema e motivazione: Che problema ho cercato di risolvere? Questa sezione dovrebbe includere l'importanza del vostro lavoro, la difficoltà dell'area e l'effetto che potrebbe avere se portato a termine con successo.

- Approccio/Metodi: Come ho ottenuto dei progressi? Come ho risolto il problema (tecniche…)? Quale è stata l’entità del mio lavoro? Che fattori importanti controllo, ignoro o misuro?

- Risultati: Quale è la risposta? Quali sono i risultati? Quanto è più veloce, più sicuro, più economico o in qualche altro aspetto migliore di altri prodotti/soluzioni?

Esempio di abstract:

As the size and complexity of today’s most modern computer chips increase, new techniques must be developed to effectively design and create Very Large-Scale Integration chips quickly. For this project, a new type of hardware compiler is created. This hardware compiler will read a C++ program, and physically design a suitable microprocessor intended for running that specific program. With this new and powerful compiler, it is possible to design anything from a small adder, to a microprocessor with millions of transistors. Designing new computer chips, such as the Pentium 4, can require dozens of engineers and months of time. With the help of this compiler, a single person could design such a large-scale microprocessor in just weeks.

## Scopo

Lo scopo didattico del progetto è quello di riuscire a gestire al meglio la pianificazione e la realizzazione di un progetto. Per poi prepararci al futuro professionale.

Lo scopo operativo è quello invece di creare un applicativo WEB che generi un parole crociate affinché successivamente si possa stampare e giocarci.

# Analisi

## Analisi del dominio

Questo prodotto verrà utilizzato da tutti coloro che vogliono giocare a parole crociate ma non hanno delle riviste, oppure voglia di cercare in qualche sito dove troverebbe tabelle prese da giornali, potendo, invece in questo prodotto, generare una tabella facilmente e velocemente.

Questo progetto è molto universale, infatti l’utente finale potrebbe variare da un bambino di 6 anni a un anziano di 90 anni.

## Analisi e specifica dei requisiti

| Req-001 |  |
| --- | --- |
| Nome | Creazione interfaccia |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Bisogna generare una tabella di lettere con all’interno delle parole messe in qualsiasi direzione, e elencarle sotto la tabella. |
| Sotto requisiti |  |
| Req-001_1 | Si necessita di un dizionario |

| Req-002 |  |
| --- | --- |
| Nome | Modalità di gioco |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Modalità bambini e modalità adulti (parola finale con lettere rimanenti) |

| Req-003 |  |
| --- | --- |
| Nome | Difficoltà di gioco |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Si necessita di poter scegliere tra quattro difficoltà in cui varia la grandezza della tabella e il numero di parole. |
| Sotto requisiti |  |
| Req-003_1 | Si necessita di un input per far scegliere l’utente. |

| Req-004 |  |
| --- | --- |
| Nome | Regole di gioco |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Le parole non si possono sovrapporre a meno che non siano orientate diversamente l’una dall’altra. |
| Sotto requisiti |  |
| Req-004_1 | Si necessita di non avere né accenti né apostrofi |
| Req-004_2 | Si necessita che tutte le lettere della tabella siano in maiuscolo |
| Req-004_3 | Si necessita che le parole possano essere in tutte le direzioni possibili: orizzontale, orizzontale invertito, verticale, verticale invertito, obliquo verso destra sotto, obliquo verso destra sopra, obliquo verso sinistra sotto, obliquo verso sinistra sopra. |

| Req-005 |  |
| --- | --- |
| Nome | Export |
| Priorità | 0.8 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Si necessita inserire la possibilità di esportare la tabella in formato .txt |

| Req-006 |  |
| --- | --- |
| Nome | Scelta del font |
| Priorità | 0.5 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Si necessita di inserire la possibilità di scegliere il font |

| Req-007 |  |
| --- | --- |
| Nome | Inserimento dizionario |
| Priorità | 0.5 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Si necessita di inserire la possibilità di aggiungere un dizionario scelto dall’utente. |

Spiegazione elementi tabella dei requisiti:

ID: identificativo univoco del requisito

Nome: breve descrizione del requisito

Priorità: indica l’importanza di un requisito nell’insieme del progetto, definita assieme al committente. Ad esempio, poter disporre di report con colonne di colori diversi ha priorità minore rispetto al fatto di avere un database con gli elementi al suo interno. Solitamente si definiscono al massimo di 2-3 livelli di priorità.

Versione: indica la versione del requisito. Ogni modifica del requisito avrà una versione aggiornata.

Sulla documentazione apparirà solamente l’ultima versione, mentre le vecchie dovranno essere inserite nei diari.

Note: eventuali osservazioni importanti o riferimenti ad altri requisiti.

Sotto requisiti: elementi che compongono il requisito.

## Use case

## Pianificazione

Stile orizzontale

Figura 1 Esempio di diagramma di Gantt

## Analisi dei mezzi

Elencare e descrivere i mezzi disponibili per la realizzazione del progetto. Ricordarsi di sempre descrivere nel dettaglio le versioni e il modello di riferimento.

### Software

SDK, librerie, tools utilizzati per la realizzazione del progetto e eventuali dipendenze.

### Hardware

Su quale piattaforma dovrà essere eseguito il prodotto? Che hardware particolare è coinvolto nel progetto? Che particolarità e limitazioni presenta? Che HW sarà disponibile durante lo sviluppo?

# Progettazione

Questo capitolo descrive esaustivamente come deve essere realizzato il prodotto fin nei suoi dettagli. Una buona progettazione permette all’esecutore di evitare fraintendimenti e imprecisioni nell’implementazione del prodotto.

## Design dell’architettura del sistema

Descrive:

- La struttura del programma/sistema lo schema di rete...

- Gli oggetti/moduli/componenti che lo compongono.

- I flussi di informazione in ingresso ed in uscita e le relative elaborazioni. Può utilizzare diagrammi di flusso dei dati (DFD).

- Eventuale sitemap

## Design dei dati e database

Descrizione delle strutture di dati utilizzate dal programma in base agli attributi e le relazioni degli oggetti in uso.

Schema E-R, schema logico e descrizione.

Se il diagramma E-R viene modificato, sulla doc dovrà apparire l’ultima versione, mentre le vecchie saranno sui diari.

Diagramma Chen

Figura 2 Diagramma ER Chen

Diagramma Barker/Bachmann

Figura 3 Diagramma ER Barker

## Design delle interfacce

Il design dell’interfaccia è formato da un titolo principale ad esempio “PAROLE CROCIATE”, da un menu a comparsa con le opzioni di creazione della tabella. Mentre la maggior parte della pagina sarà occupata dalla tabella e la lista di parole, tutto ciò centrato al centro.

## Design procedurale

Figura 4 Diagramma di flusso - inserimento parole nella tabella

# Implementazione

## Lettura del file

Per la lettura del dizionario ho avuto parecchi problemi non sapendo cos’era e come funzionava la promise.

### LeggiContenuto()

In questo metodo utilizzo una promise, cioè una classe che mi permette di eseguire le operazioni in modo asicrono(la risoluzione del codice non in sequenza), questo mi serve per prendere il file dal file system.

All’interno del promise apro una richiesta XML per poter accedere al file.

Apro il file che mi passa l’utente oppure quello di default.

Dopodiché, invio la richiesta.

Al caricamento della richiesta prendo il contenuto del file e lo salvo in una variabile globale

### Async leggo()

In questa funzione async utilizzo un await che serve per prendere il risultato della promise, infatti await aspetta la sua risposta senza far andare avanti il codice. Utilizzando await devo per forza mettere la funzione async, che significa che il metodo ritornerà sempre una promise.

Successivamente se ho 1 sola parola da prendere, vuole dire che ho bisogno della parola difficile della modalità adulti, perciò ciclo il dizionario e raccolgo in un array le parole del numero di caratteri uguale agli spazi vuoti che necessito, dopodiché prendo una di queste casualmente.

Se invece, devo prendere le parole da mettere nella tabella, scelgo casualmente una parola dal dizionario e verifico che vada bene, togliendo eventuali accenti.

Inserisco infine le parole in un div invisibile per poi riprenderle comodamente.

## Popolare la tabella

### Evitare ciclo infinito

In questa porzione di codice ho risolto un grosso problema, che consisteva nel generare ogni tanto un ciclo infinito, dovuto al non riuscire a inserire una parola nella tabella.

Con questo metodo tengo in memoria una variabile dei tentativi che fa una parola per entrare nella tabella, dopo 2000 rigenero le parole e riprovo.

# Test

## Protocollo di test

| Test Case Riferimento | TC-001 REQ-004 | Nome | Generazione tabella default |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Si prova a generare la tabella con gli input di default. |  |  |
| Prerequisiti | Tabella completata (aver fatto tutte le direzioni, con incroci). |  |  |
| Procedura | - Cliccare il bottone “Genera tabella” |  |  |
| Risultati attesi | Dovrebbe generarsi la tabella con le parole in base difficoltà, in tutte le direzioni, senza sovrapposizione e con possibili incroci. |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-002 REQ-002 | Nome | Modalità adulto |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Si verifica che la modalità adulto funzioni e che quindi crei una parola con le lettere rimanenti. |  |  |
| Prerequisiti | Tabella completata |  |  |
| Procedura | - Selezionare la modalità adulti tramite input - Cliccare “genera tabella” - Trovare tutte le parole e unire le lettere rimanenti |  |  |
| Risultati attesi | Con le lettere rimanenti dovrebbe crearsi una parola. |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-003 REQ-003 | Nome | Difficoltà |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Si verifica che le tutte le difficoltà funzionino correttamente, parole e grandezza corrette. |  |  |
| Prerequisiti | Tabella completata |  |  |
| Procedura | - Selezionare la difficoltà tramite input - Cliccare “genera tabella” - Rifare i passaggi per tutte le difficoltà |  |  |
| Risultati attesi | Per ogni difficoltà devono esserci il numero di parole e la grandezza corretta (definita nell’input). |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-004 REQ-005 | Nome | Export tabella |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Si verifica che l’export in formato txt e html funzioni correttamente |  |  |
| Prerequisiti | Tabella completata e export completato |  |  |
| Procedura | - Cliccare export txt - Aprire file (da verificare) - Verificare che contenuto sia corretto - Cliccare export html - Aprire file (da verificare) - Verificare che contenuto sia corretto |  |  |
| Risultati attesi | Nei file ci dovrà essere la tabella riempita con la lista delle parole. |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-005 REQ-00 | Nome | Scelta del font |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Si verifica che si possa scegliere il font della tabella |  |  |
| Prerequisiti | Tabella completata e font completato |  |  |
| Procedura | - Cliccare font: - Scegliere un font - Generare tabella |  |  |
| Risultati attesi | Il font della tabella e della lista dovrà essere quello selezionato |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-006 REQ-00 | Nome | Scelta del dizionario |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Si verifica che si possa scegliere il dizionario della tabella |  |  |
| Prerequisiti | Tabella completata e dizionario completato |  |  |
| Procedura | - Ricaricare la pagina - Cliccare dizionario: - Scegliere un file txt con delle parole - Generare tabella |  |  |
| Risultati attesi | Le parole nella tabella devono essere quelle nel dizionario |  |  |

## Risultati test

Tabella riassuntiva in cui si inseriscono i test riusciti e non del prodotto finale. Se un test non riesce e viene corretto l’errore, questo dovrà risultare nel documento finale come riuscito (la procedura della correzione apparirà nel diario), altrimenti dovrà essere descritto l’errore con eventuali ipotesi di correzione.

| Test Case | Risultato ottenuto | Stato |
| --- | --- | --- |
| TC-001 |  | Passato |
| TC-002 |  | Passato |
| TC-003 | Modalità adulto e difficoltà leggenda non funziona | Fallito |
| TC-004 |  | Passato |
| TC-005 |  | Passato |
| TC-006 | La tabella conteneva le parole del dizionario selezionato | Passato |
| TC-007 |  | Passato |

## Mancanze/limitazioni conosciute

Descrizione con motivazione di eventuali elementi mancanti o non completamente implementati, al di fuori dei test case. Non devono essere riportati gli errori e i problemi riscontrati e poi risolti durante il progetto.

# Consuntivo

Consuntivo del tempo di lavoro effettivo e considerazioni riguardo le differenze rispetto alla pianificazione (cap. 1.7) (ad esempio Gantt consuntivo).

Stile orizzontale

Figura 5 Esempio di diagramma di Gantt consuntivo

# Conclusioni

Quali sono le implicazioni della mia soluzione? Che impatto avrà? Cambierà il mondo? È un successo importante? È solo un’aggiunta marginale o è semplicemente servita per scoprire che questo percorso è stato una perdita di tempo? I risultati ottenuti sono generali, facilmente generalizzabili o sono specifici di un caso particolare? ecc.

## Sviluppi futuri

Migliorie o estensioni che possono essere sviluppate sul prodotto.

## Considerazioni personali

Cosa ho imparato in questo progetto? ecc.

# Bibliografia

## Bibliografia per articoli di riviste:

- Cognome e nome (o iniziali) dell’autore o degli autori, o nome dell’organizzazione,

- Titolo dell’articolo (tra virgolette),

- Titolo della rivista (in italico),

- Anno e numero

- Pagina iniziale dell’articolo.

## Bibliografia per libri

- Cognome e nome (o iniziali) dell’autore o degli autori, o nome dell’organizzazione,

- Titolo del libro (in italico),

- ev. Numero di edizione,

- Nome dell’editore,

- Anno di pubblicazione,

- ISBN.

## Sitografia

- URL del sito (se troppo lungo solo dominio, evt completo nel diario),

- Eventuale titolo della pagina (in italico),

- Data di consultazione (GG-MM-AAAA).

Esempio:

- http://standards.ieee.org/guides/style/section7.html, IEEE Standards Style Manual, 07-06-2008.

# Glossario

| Termine | Significato |
| --- | --- |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange, codice per la codifica di caratteri. |
| ZFS | Zettabyte File System, filesystem opernsource a 128 bit con funzionalità avanzate. |

# Indice delle figure

Figura 1 Esempio di diagramma di Gantt	7

Figura 2 Esempio di diagramma di Gantt	8

Figura 3 Diagramma ER Chen	10

Figura 4 Diagramma ER Barker	11

Figura 5 Esempio di diagramma di Gantt consuntivo	16

# Allegati

Elenco degli allegati, esempio:

- Diari di lavoro

- Codici sorgente/documentazione macchine virtuali

- Istruzioni di installazione del prodotto (con credenziali di accesso) e/o di eventuali prodotti terzi

- Documentazione di prodotti di terzi

- Eventuali guide utente / Manuali di utilizzo

- Mandato e/o QdC

- Prodotto

- …